ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Переясловского сельского поселения

Брюховецкого района

от 23.10.2018 № 132

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство территории Переясловского сельского поселения Брюховецкого района» на 2019 год**

ПАСПОРТ

Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории Переясловского сельского поселения Брюховецкого района» на 2019 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории Переясловского сельского поселения Брюховецкого района» на 2019 год |
| Основания для разработки программы | № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация Переясловского сельского поселения Брюховецкого района |
| Цели и задачи программы | Цель: обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Переясловского сельского поселения и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения.Задачи: разработка мероприятий по приведению улиц и состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам;разработка мероприятий по развитию благоустройства территории сельского поселения;формирование условий и создание мест отдыха населения;организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения;вывоз с площадки биологических отходов;мероприятия по озеленению Переясловского сельского поселения;содержание мест захоронения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019 год |
| Объемы и источники финансирования программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| Местный бюджет | 7 984,0 |
| ИТОГО | 7 984,0 |
| Индикаторы целей программы |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора целей программы | Единица измерения | Значения в 2018 году | 1-й год реализации программы |
| освещения улиц сельского поселения (повышение уровня безопасности жителей в вечерние часы за счет) | % | 75 | 80 |
| замена торсады, ламп, светильников | % | 75 | 80 |
| сбор и вывоз мусора | мес | 12 | 12 |
| приобретение и установка детских и спортивных площадок | шт | 4 | 1 |
| обслуживание и ремонт детских и спортивных площадок | шт | 16 | 20 |
| финансирование МБУ «Забота» для исполнения муниципального задания  | мес | 12 | 12 |

 |

**1. Характеристика проблемы и цель программы**

Программа разработана для исполнения полномочий органов местного самоуправления Переясловского сельского поселения Брюховецкого района:

создания условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения;

организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

организации освещения улиц;

содержание мест захоронения;

техническое обслуживание газового шкафного распределительного пункта.

Одним из приоритетов программы является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха.

В настоящее время существует ряд проблем:

Переясловское сельское поселение включает в себя 3 населенных пункта с. Переясловская, хутор Сопова Балка, хутор Встречный, которые расположены далеко друг от друга, что значительно усложняет работу по содержанию и благоустройству территории, а также освещению улиц, проездов, пешеходных дорожек территории;

санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц.

Цель программы: обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Переясловского сельского поселения и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

**2. Перечень и описание программных мероприятий**

Общий объем финансирования мероприятий по реализации Программы запланирован в сумме 5 790,0 тыс. руб. из средств бюджета. Финансирование мероприятий Программы производится на основании заключенных договоров, муниципальных контрактов и подтверждающих документов**.**

1. Таблица 1. Перечень и описание программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия | Описание мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования | Результат реализации мероприятия |
| Всего | (тыс. руб.) |
| 1 | Уличное освещение | Обеспечение населенного пункта уличным освещением | 2019 год | 897,0 | 897,0 | освещения улиц сельского поселения (повышение уровня безопасности жителей в вечерние часы за счет) |
| 2 | Техническое обслуживание и ремонт уличного освещение | 2019 год | 500,0 | 500,0 |
| 3 | Сбор и вывоз ТБО с территории поселения | Обеспечение санитарного порядка в сельском поселении | 2019 год | 50,0 | 50,0 | Уборка территории от мусора |
| 4 | Сбор и вывоз мусора с территории кладбища | 2019 год | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Сбор и вывоз биотходов с территории контерниной площадки для сбора биологических отходов на территории полигона | 2019 год | 37,0 | 37,0 |
| 6 | Приобретение детских и спортивных площадок | Обеспечения детей и молодежи поселения доступным оборудованием | 2019 год | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | Обслуживание и ремонт детских и спортивных площадок | 2019 год | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (МБУ «Забота») | Благоустройство территории сельского поселения | 2019 год | 6 200,0 | 6 200,0 | финансирование МБУ «Забота» для исполнения муниципального задания |
| Итого | 7 984,0 |  |

Возможно перераспределение финансовых средств в рамках мероприятий Программы, при наличии экономии по отдельным пунктам в ходе освоения выделенных средств.

**3. Управление программой и механизм ее реализации**

Система управления реализацией Программы сформирована в интересах достижения выдвинутой цели и решения поставленных задач, направлена на обеспечение координации действий исполнителей мероприятий Программы.

Ведомственная целевая программа реализуется администрацией Переясловского сельского поселения, которая несет ответственность за решение задач ведомственной программы и за обеспечение утвержденных значений индикаторов целей ведомственной целевой программы.

Контроль за ходом выполнения целевой программы осуществляется администрацией Переясловского сельского поселения Брюховецкого района и Советом Переясловского сельского поселения Брюховецкого района.

Текущий контроль, мониторинг и анализ хода реализации целевых программ осуществляет заместителем главы Переясловского сельского поселения Брюховецкого района.

Заместитель главы Переясловского сельского поселения Брюховецкого района, муниципальные бюджетные учреждения, осуществляющие текущее управление реализацией целевой программы ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, представляют главе Переясловского сельского поселения Брюховецкого района отчетность.

Заместитель главы Переясловского сельского поселения Брюховецкого района готовит сводный годовой отчет о финансировании, итогах и эффективности реализации мероприятий и достигнутых индикаторах целей ведомственной Программы и представляет его на рассмотрение главе Переясловского сельского поселения Брюховецкого района и в Совет Переясловского сельского поселения Брюховецкого района.

**4. Индикаторы целей программы**

Таблица 2. Индикаторы целей программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора целей программы | Единица измерения | Значения в 2018 году | 1-й год реализации программы |
| освещения улиц сельского поселения (повышение уровня безопасности жителей в вечерние часы за счет) | % | 75 | 80 |
| замена торсады, ламп, светильников | % | 75 | 80 |
| сбор и вывоз мусора | мес | 12 | 12 |
| приобретение и установка детских и спортивных площадок | шт | 4 | 1 |
| обслуживание и ремонт детских и спортивных площадок | шт | 16 | 20 |
| финансирование МБУ «Забота» для исполнения муниципального задания  | мес | 12 | 12 |

**5. Оценка рисков реализации ведомственной целевой программы и механизмы их минимизации**

Таблица 3. Оценка рисков реализации программы и механизмы их минимизации

|  |  |
| --- | --- |
| Внешний фактор, который может повлиять на реализацию программы | Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов |
| Действие обстоятельств непреодолимой силы | Оперативное реагирование органов местного самоуправления на такие обстоятельства |
| Изменение федерального законодательства | Оперативное реагирование |

Заместитель главы Переясловского

сельского поселения

Брюховецкого района О.А. Компаниец