ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Переясловского сельского поселения

Брюховецкого района

от 18.02.2024 № 18

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство территории Переясловского сельского поселения Брюховецкого района» на 2024 год**

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Благоустройство территории Переясловского сельского поселения Брюховецкого района» на 2024 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | муниципальная программа «Благоустройство территории Переясловского сельского поселения Брюховецкого района» на 2024 год |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Переясловского сельского поселения Брюховецкого района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Основания для разработки | № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Муниципальный заказчики и исполнители мероприятий программы | Администрация Переясловского сельского поселения Брюховецкого района |
| Цели и задачи Программы | Цель: повышение уровня благоустройства территории сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения.  Задачи: разработка мероприятий по приведению улиц и состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам;  разработка мероприятий по развитию благоустройства территории сельского поселения;  формирование условий и создание мест отдыха населения;  организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения;  вывоз с площадки биологических отходов;  мероприятия по озеленению Переясловского сельского поселения;  содержание мест захоронения. |
| Сроки реализации программы | 2024 год |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет 13 000,0 тыс. рублей, в том числе:  МБ – 13 000,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением программы | Администрация Переясловского сельского поселения Брюховецкого района |

**1. Характеристика проблемы и цель программы**

Программа разработана для исполнения полномочий органов местного самоуправления Переясловского сельского поселения Брюховецкого района:

создания условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения;

организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

содержание мест захоронения.

Одним из приоритетов программы является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, организация досуга населения и обустройство комфортных зон отдыха.

В настоящее время существует ряд проблем:

Переясловское сельское поселение включает в себя 3 населенных пункта с. Переясловская, хутор Сопова Балка, хутор Встречный, которые расположены далеко друг от друга, что значительно усложняет работу по содержанию и благоустройству территории;

санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц.

**2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Цель программы: повышение уровня благоустройства территории сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

Задачи программы: разработка мероприятий по приведению улиц и состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам;

разработка мероприятий по развитию благоустройства территории сельского поселения;

формирование условий и создание мест отдыха населения;

организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения;

вывоз с площадки биологических отходов;

мероприятия по озеленению Переясловского сельского поселения;

содержание мест захоронения.

Муниципальная программа реализуется в течение 2024 года, этапы реализации муниципальной программы отсутствуют.

**3. Мероприятия муниципальной программы «Благоустройство территории Переясловского сельского поселения Брюховецкого района» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования | | Ожидаемый результат | Муниципальный заказчик/исполнитель |
| Всего | В том числе: |
| 2024 г. |
| 1 | Сбор и вывоз ТБО с территории поселения | МБ | 100,0 | 100,0 | Уборка территории от мусора | Администрация Переясловского сельского поселения |
| 2 | Сбор и вывоз мусора с территории кладбища | МБ | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Сбор и вывоз биотходов с территории контерниной площадки для сбора биологических отходов на территории полигона | МБ | 50,0 | 50,0 |
| 4 | Приобретение детских и спортивных площадок | МБ | 100,0 | 100,0 | Обеспечения детей и молодежи поселения доступным оборудованием | Администрация Переясловского сельского поселения |
| 5 | Обслуживание и ремонт детских и спортивных площадок | МБ | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Обслуживание и ремонт остановочных павильонов | МБ | 100,0 | 100,0 | Обеспечение жителей остановками | Администрация Переясловского сельского поселения |
| 7 | Приобретение и установка остановки на х. Сопова Балка в рамках инициативы граждан | МБ | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Борьба с карантинными объектами на территории Переясловского сельского поселения (COVID-19, американская белая бабочка, картофельная моль, томатная моль, повилика полевая, ценхрус длинноколючковый, паслен колючий, горчак розовый, саранча и другие карантинные объекты) | МБ | 100,0 | 100,0 | Безопасность населения | Администрация Переясловского сельского поселения |
| 9 | Покос сорной растительности и уничтожение карантинных растений | МБ | 67,3 | 67,3 |
| 10 | Благоустройство территории стадиона в ст. Переясловской по инициативе граждан | МБ | 53,8 | 53,8 | Обеспечение жителей станицы занятием спорта |
| 11 | Благоустройство спортивной площадки по ул. Коминтерна ст. Переясловской Брюховецкого района по инициативе граждан | МБ | 28,9 | 28,9 |
| 12 | Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (МБУ «Забота») | МБ | 12 000,0 | 12 000,0 | Финансирование МБУ «Забота» для исполнения муниципального задания | Администрация Переясловского сельского поселения |

Возможно перераспределение финансовых средств в рамках мероприятий Программы, при наличии экономии по отдельным пунктам в ходе освоения выделенных средств.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета Переясловского сельского поселения Брюховецкого района. Объемы и источники финансирования мероприятий муниципальной программы, рассчитанные на основании предварительных смет расходов, носят прогнозный характер и подлежат уточнению в течение года при принятии решения Совета Переясловского сельского поселения Брюховецкого района о бюджете на очередной финансовый год (внесение изменений):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Объем финансирования,  тысяч рублей | Всего |
|
| 1 | Местный бюджет | 13 000,0 |
|  | Итого | 13 000,0 |

**5. Ожидаемые результаты реализации Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора целей | Единица измерения | Значение индикатора в году, предшествующем началу реализации Программы | Результат реализации  Программы |
| 1 | Количество приобретенных и установленных детских и спортивных площадок | шт | 1 | 1 |
| 2 | Количество месяцев по покосу сорной растительности | мес | 7 | 7 |
| 3 | Количество мероприятий по сбору и вывозу ТБО | мес | 12 | 12 |
| 4 | Количество месяцев по субсидированию МБУ «Забота» | мес | 12 | 12 |

**6. Механизм реализации программы**

Система управления реализацией Программы сформирована в интересах достижения выдвинутой цели и решения поставленных задач, направлена на обеспечение координации действий исполнителей мероприятий Программы.

Муниципальная программа реализуется администрацией Переясловского сельского поселения, которая несет ответственность за решение задач муниципальной программы и за обеспечение утвержденных значений индикаторов целей муниципальной программы.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется администрацией Переясловского сельского поселения Брюховецкого района.

Текущий контроль, мониторинг и анализ хода реализации муниципальных программ осуществляет заместителем главы Переясловского сельского поселения Брюховецкого района.

Заместитель главы Переясловского сельского поселения Брюховецкого района, муниципальные бюджетные учреждения, осуществляющие текущее управление реализацией муниципальной программы ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, представляют главе Переясловского сельского поселения Брюховецкого района отчетность.

Заместитель главы Переясловского сельского поселения Брюховецкого района готовит сводный годовой отчет о финансировании, итогах и эффективности реализации мероприятий и достигнутых индикаторах целей муниципальной Программы и представляет его на рассмотрение главе Переясловского сельского поселения Брюховецкого района.

Заместитель главы Переясловского

сельского поселения

Брюховецкого района О.А. Компаниец